INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa torowiska

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | „Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu." |
| --- | --- |
| INWESTOR | Tramwaje Śląskie S.A. Ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów |
| Opracował | Mgr inż. Paweł Błażusiak |

Spis treści

1.0. Podstawa opracowania	3

1.1. Podstawy formalne	3

2.0. Opis techniczny	3

2.1. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji	3

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	3

2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.	3

2.4.   Przewidywane  zagrożenia  jakie  mogą  wystąpić    w trakcie realizacji  robót	3

2.5.  Zasady  prowadzenia  instruktażu  przed  przystąpieniem  do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych	4

2.6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zapobieganie   niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.	4

2.6.1. Środki techniczne	4

2.6.2. Środki organizacyjne	5

3.0. Ustalenia końcowe	5

# 1. Podstawa opracowania

# 1.1. Podstawy formalne

Art.20.1.   pkt  1b)  USTAWY     z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo   Budowlane     [stan prawny  z aktualnymi zmianami].

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji   dotyczącej        bezpieczeństwa      i  ochrony     zdrowia    oraz    planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# 2. Opis techniczny

2.1. Zakres robót

Wymiana istniejącego torowiska .

# 2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące torowisko.

# 2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia.

W trakcie prac należy brać pod  uwagę występujące  uzbrojenie podziemne.

Zagrożenie mogą również stanowić  pojazdy jeżdżące się po drodze, składy pociągów poruszające po torach.

# 2.4.   Przewidywane  zagrożenia  jakie  mogą  wystąpić    w trakcie realizacji  robót

Prace związane z realizacją  zadania,  mogące stworzyć  zagrożenia,  wymagające zwiększenia  stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu  to:

-pożar lub awaria sprzętu budowlanego

-zagrożenie upadkiem pracownika do wykopu

-zagrożenie przejechania samochodem lub tramwajem

Porażenie     prądem    w   przypadku     stosowania     niesprawnych     narzędzi    z  napędem elektrycznym     lub dotknięcia istniejących obwodów będących pod napięciem,

# 2.5.  Zasady  prowadzenia  instruktażu  przed  przystąpieniem  do realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem  powinno obejmować:

Przygotowanie  załogi  poprzez  realizację  wymaganych   przez   Kodeks   Pracy   szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy i zapoznanie z jej wynikami  pracowników.

Zapoznanie      z   zasadami      organizacji   ruchu   drogowego      w  rejonie   budowy,    a   w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ

# 2.6.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zapobieganie   niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia.

# 2.6.1. Środki techniczne

# Prace przy montażu wymagają zapewnienia:

Wygrodzonego        placu    budowy.     W    widocznym      miejscu   należy    umieścić    tablicę  informacyjną, zawierającą dane o inwestycji, jednostce projektowej i wykonawcy, numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji,

Plac budowy powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa, a przede wszystkim w   środki do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt przeciwpożarowy oraz telefon kontaktowy,  rozmieszczone w dobrze oznakowanych miejscach;

Rejon   pracy   winien   być   utrzymywany   w   czystości,   wolny   od   odpadów,   sprzątany   regularnie, zaś odpady usuwane na bieżąco i wywożone w odpowiednich kontenerach;

Wszystkie materiały budowlane winny posiadać atesty ITB;

W trakcie realizacji prac:

Budowa winna posiadać miejsce gdzie będzie przechowywany dziennik budowy.

Pracownicy  powinni  być  wyposażeni    w  odpowiedni  ubiór  ochronny,  sprzęt  BHP,  być  trzeźwi          i wypoczęci.

Sprzęt  używany  na  budowie  musi  posiadać  atest  bezpieczeństwa,  a  do  wszelkich  prac  należy stosować wyłącznie odpowiednie i sprawne narzędzia.

Budowa       winna     posiadać     miejsce     gdzie    będzie    zlokalizowane      pomieszczenie  umożliwiające przebranie się pracowników, osuszenie odzieży roboczej i spożycie posiłku;

Wszystkie materiały budowlane winny posiadać atesty ITB.

2.6.2. Środki organizacyjne

Wszelkie  prace  budowlano  montażowe  należy  prowadzić  pod  stałym  kierownictwem                           i nadzorem osoby uprawnionej, posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe

Prawidłowe,  a  tym  samym  bezpieczne,    prowadzenie  procesu  inwestycyjnego  wymaga  jego    udokumentowania        zarówno    w   zakresie    założeń   jak   i   przebiegu.   Posiadane  dokumenty  należy  przechowywać  w  sposób  umożliwiający  ich  udostępnienie  organom  kontrolującym.   Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i  prowadzenie:

Dokumentacji        technicznej     w   formie   wymaganej      przez   Prawo    Budowlane      wraz   z

wymaganymi   uzgodnieniami.   Kierownik   odpowiada   za   realizację   budowy  zgodnie  z ustaleniami   zawartymi  w   dokumentacji.   Zmiany  w  stosunku  do  projektu  winny  być  odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji        instruktażowej.      Budowa      prawidłowo     przygotowana       powinna     być  wyposażona       w   komplet     instrukcji  stanowiskowych,       instrukcji  bezpiecznej     obsługi

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i

powiadamiania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożeń  życia  lub  zdrowia  oraz  zagrożeń   pożarowych.   Jako zasadniczy element określający zasady zachowania bezpieczeństwa  należy  traktować  opracowanie  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia.  Wykaz  osób  odpowiedzialnych,  numery  ich  telefonów  oraz  telefonów  alarmowych  powinny  zostać  umieszczone        na    Tablicy    Informacyjnej     wykonanej      i  zlokalizowanej     zgodnie     z obowiązującymi przepisami.

Ustalenia  powyższe  dotyczą  również  ewentualnych  podwykonawców.  W  tym  przypadku  konieczne jest ustalenie zasad przekazywania przez nich informacji na temat wyszkolenia  załogi, posiadanych uprawnień oraz aktualnych badań lekarskich.

Ostatnim  etapem  budowy  mającym  na  celu  zapewnienie  dostępności    do  obiektów   i urządzeń oraz uzyskanie ostatecznego przewidzianego projektem kształtu, estetycznego  wyglądu oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów i urządzeń .

# 3.0. Ustalenia końcowe

# Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe,  sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan  BIOZ    nie  może  zawierać  ustaleń  niezgodnych  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w szczególności: Prawem Budowlanym  i  Kodeksem Pracy.